## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

## Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

____________________		                                                               № _______

Про стан виконання Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121/2007  «Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху»

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121/2007  «Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху»,  розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 04.03.2009 № 54 «Про забезпечення безпеки дорожнього руху  в Запорізькій області, ефективності заходів органів державної влади та місцевого самоврядування з попередження дорожньо-транспортного травматизму, створення безпечної інфраструктури та підвищення правосвідомості учасників дорожнього руху»  виконавчий комітет Мелітопольської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника управління комунального господарства Мелітопольської міської ради Тегімбаєва О.Б. про стан виконання Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121/2007 щодо здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху  взяти до відома (додається).

2. Визначити роботу управління комунального господарства Мелітопольської міської ради по виконанню заходів  із забезпечення безпеки дорожнього руху в рамках виділеного фінансування  задовільною.

3. Директору КП «МАБЗ» Матвієнку М.П. прискорити виконання робіт з ремонту дорожнього покриття вулиць міста згідно з планом робіт управління комунального господарства Мелітопольської міської ради на 2013 рік, приділивши особливу увагу об’єктам, які фінансуються за рахунок державних субвенцій. Крім того, забезпечити готовність техніки та механізації підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

4. Начальнику управління комунального господарства Мелітопольської міської ради Тегімбаєву О.Б.:

2

1) взяти під особистий контроль терміни освоєння коштів державних субвенцій на ремонт доріг  та коштів місцевого бюджету на виконання заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою м. Мелітополь;

2) підсумкову інформацію про стан виконання цього рішення надати міському голові до 01.11.2013.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар Мелітопольської міської ради                                             А.Ф. Чаппа

Інформація

про стан виконання Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121/2007 щодо здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху

На виконання Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121/2007  «Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху» з метою створення безпечних умов дорожнього руху, збереження життя і здоров’я громадян  управлінням комунального господарства Мелітопольської міської ради в рамках виконання Програм з благоустрою міста в 2013 році виконані наступні роботи.

По ремонту доріг взагалі  за рахунок всіх джерел фінансування КП «МАБЗ» освоєно 1653 тис. грн., укладено  6,7 тис. м2 асфальту по наступним вулицям: просп. Б.Хмельницького, просп. 50-річчя Перемоги, бульв. 30-річчя Перемоги, Кірова, Красіна, Леваневського, Леніна, Ломоносова, Воїнів-Інтернаціоналістів, Вакуленчука, Гоголя, Горького, Декабристів,  Дзержинського, Дружби, Невського, Радищева,  Червоноармійська, Чкалова,  Шмідта, Каховське шосе, Байбулатова, Брів-ла-Гайард, Ворошилова, Героїв Сталінграда,  Кізіярської, Луначарського, Невського, Пролетарської.

Крім того виконано грейдування грунтових вулиць міста загальною площею 363 тис.м2.

На сьогоднішній день закінчуються роботи по вул. Івана Франка, вул. Чернишевського, вул. Крупської, пров. Калініна.

Крім того, на сьогоднішній день в стадії проектування знаходяться капітальний ремонт тротуарів по  просп. 50-річчя Перемоги (від вул. Осипенка до «Ризького ринку»), бульв. 30-річчя Перемоги, вул. Брів-ла-Гайард (від просп. 50-річчя Перемоги до буд. №6 по вул. Брів-ла-Гайард), вул. Воровського (від просп. Б.Хмельницького до УТОС), вул. Кірова (від просп. Б.Хмельницького до вул. Леніна, від АТБ до спорткомплексу).

По санітарному очищенню міста  КП «Чистота» виконує механізоване прибирання міських доріг,  ТОВ «НВО Інтермедіа» - ручне прибирання міських доріг та тротуарів.

Прибирання міської території виконується 6 днів на тиждень механізованим та ручним засобами. Так, з початку 2013 року КП «Чистота» вивезено 2025 м3 сміття  та 1624 м3  наносного ґрунту з міських вулиць на загальну суму 463 тис. грн., крім того вивезено 600 м3 несанкціонованих сміттєзвалищ на суму 57 тис. грн. Площа ручного прибирання ТОВ «НВО Інтермедіа» міських доріг та тротуарів складає – 450 тис. м2.

З травня 2012 року на центральних вулицях міста працює спецмашина «Глобус», яка не тільки підвищила якість прибирання доріг, але й відбулося розширення прибиральної дислокації без додаткових трудовитрат. Крім того, в КП «Чистота» працює подрібнювач LASKI LS 150D,  за допомогою якого зменшено транспортні витрати на вивезення гілок, опалого листя та іншої деревини, які вивозяться на полігон ТПВ.

Придорожні зелені зони та насадження обслуговуються ТОВ «Мелітопользеленстрой». Першочерговим є формувальне обрізання дерев,

2

які зашкоджують безпечному функціонуванню мереж зовнішнього освітлення та іншим об’єктам підвищеної небезпеки. Недостатність фінансування не дозволяє виконати роботи по обслуговуванню зелених насаджень вздовж всіх вулиць міста, тому, на сьогоднішній день задіяні тільки основні центральні вулиці найбільш завантажені транспортним потоком, а саме  просп. Б.Хмельницького, просп. 50-річчя Перемоги, бульв. 30-річчя Перемоги, вул. Ломоносова, вул. Бєлякова, вул. Леніна, вул. Свердлова, вул. Крупської, Каховське шосе, вул. Крупської, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, вул. Дзержинського.

С початку цього року ТОВ «Мелітопользеленстрой» освоєно 611 тис. грн.: виконано  обрізку та омолодження  дерев – 75 шт., видалення аварійних дерев – 91 шт., покос трави та буряну -423 тис.м2, крім того виконані  покіс газонів, бур’яну і карантинних рослин по вулицях: О. Невського, Чкалова, Дружби, Калініна, Крупської, Ломоносова, просп. Б.Хмельницького, просп. 50-річчя Перемоги, Гризодубової, Леніна та біля всіх пам’ятників та скверів міста.

Особлива увага приділяється  освітленню міста. КП «Міськсвітло» постійно виконуються роботи з технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення та підтримання у робочому стані мереж освітлення вздовж вулиць міста та місцях культурно-масового відпочинку мешканців міста. С початку року замінено 3694 ламп та 2,6 км електропроводки, загалом виконано робіт на суму 929 тис. грн.

Додатково в цьому році виконано освітлення Хреста по просп. Б.Хмельницького (південний в’їзд у місто), Стел у в’їзди у місто: південний та північний.

Постійно виконуються роботи з утримання засобів дорожнього регулювання ТОВ «Сільенергомонтаж», у тому числі пристроїв світлофорної сигналізації, дорожніх знаків, а також розмітку поверхні вулично-дорожньої мережі. Постійно обслуговуються 37 світлофорних об’єктів, встановлено 59 дорожніх знаків, нанесено 5,6 тис. м2 розмітки. Крім того, виконано прочистку 98 зливоприймальних колодязів, встановлено 48 нових зливоприймальних решіток.

Роботи з ремонту та утриманню об’єктів благоустрою спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби.

Начальник УКГ                                                                           О.Б. Тегімбаєв