Україна

Мелітопольська міська рада

Запорізької області

VІ скликання

__ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

№

Про внесення змін у назву, текст рішення 2 сесії Мелітопольської міської ради VІ скликання від 27.12.2010 № 4 і додаток до нього та втрату чинності рішення 32 сесії Мелітопольської міської ради VІ скликання від 26.12.2012 № 4/5

Керуючись законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні»» та ДБН Б.1-3-97 «Склад, зміст, порядок розробки, узгодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів», у зв’язку з затримкою фінансування, Мелітопольська міська рада Запорізької області

В И Р І Ш И Л А:

- Внести зміни у назву, текст рішення 2 сесії Мелітопольської міської ради VІ скликання від 27.12.2010 № 4 «Про затвердження Програми заходів по розробці генерального плану м. Мелітополя на 2011- 2013 роки» та додаток до нього «Програма заходів по розробці генерального плану м. Мелітополя на 2011-2013 роки», а саме:

- слова у назві, тексті рішення (п.1) та додатку до нього (п. 1, 2) «на 2011-2013 роки» замінити словами «на 2011-2014 роки»;

- п. 5 «Етапи виконання» додатка до рішення викласти у наступній редакції: «Початок заходів по розробці генерального плану м. Мелітополя -  2011рік, закінчення – 2014 рік.»;

- п. 6 «Загальний обсяг фінансування» додатка до рішення викласти              у наступній редакції: «Загальний обсяг фінансування програми заходів               по розробці генерального плану м. Мелітополя на 2011-2014 роки                 складає – 1 582 209,60 грн.»;

- п. 9 «Перелік заходів програми» додатка до рішення викласти у наступній редакції:

| № | Найменування заходів | Строки виконання (роки) | Загальний обсяг фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка обґрунтування про необхідність розробки генерального плану | 2011 | --- |
| 2 | Проведення тендеру для визначення розробника містобудівної документації з розробки генерального плану та здійснення фінансових розрахунків за виконання робіт | 2011 | --- |
| 3 | Розміщення в ЗМІ інформації про початок розробки генерального плану з зазначенням місця та терміну подачі пропозицій фізичними та юридичними особами | 2011 | --- |
| 4 | Розробка генерального плану | 2011 | --- |
|  |  | 2012 | 380 000,00 |
|  |  | 2013 | 551 700,00 |
|  |  | 2014 | 650 509,60 |
| 5 | Проведення процедури узгодження та затвердження генерального плану міста | 2014 | --- |
|  | ВСЬОГО: |  | 1 582 209,60 |

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 32 сесії Мелітопольської міської ради VІ скликання від 26.12.2012 № 4/5 «Про внесення змін у додаток до рішення 2 сесії Мелітопольської міської ради VІ скликання від 27.12.2010 № 4 «Про затвердження Програми заходів по розробці генерального плану м. Мелітополя на 2011- 2013 роки».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку й на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально - економічного розвитку міста.

Секретар Мелітопольської міської ради                                             А.Ф.Чаппа

Рішення підготував:

Заступник начальника управління

містобудування та архітектури                                                   Н.В. Фещенко

Рішення вносить:

Постійна депутатська комісія з питань

архітектури, будівництва,

транспорту та зв’язку

Голова комісії                                                                              П.С. Гневковський

Погоджено:

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                            О.А. Зарейчук

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                            І.В. Рудакова

Постійна депутатська комісія

з питань бюджету та соціально –

економічного розвитку міста                                                     В.О. Лябах

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради                                                   Н.В. Доломан

Начальник управління правового

забезпечення виконавчого комітету                                          К.Ю. Сонних

Провідний спеціаліст-коректор                                                 К.О. Моісеєнко